Diari d'activitats / Nom del projecte: UlisesMap / Nom d'alumnes: Oleksandr Dovbysh, Eli Navarro, Sheila Pérez
Data	Temps emprat (hores)	Descripció de la tasca
22-abril	4h	Configurar eines de treball: Tomcat i Postgres
24-abril	2h	Fer diagrama de classes i de la base de dades
24-abril	2h	Programar activitats inicials.
24-abril	2h	Fer llista punts d'interès
25-abril	1h	Crear base de dades
25-abril	1h	Crear connexió base de dades
25-abril	1h	Crear model de base de dades amb classes
25-abril	1h	Crear activitat llista de punts
28-abril	4h	Intentar connectar l'aplicació android amb el servlet fent una consulta simple.
28-abril	4h	Acabar el Servlet i corregir errors.
29-abril	2h	Afegir l'activitat que llista les possibles rutes i punts.
29-abril	2h	Fer la llista view de l'activitat que llista rutes.
29-abril	4h	Acabar de configurar el servlet i el client i corregir errors.
29-abril	2h	Fer la llista view de l'activitat que llista els punts d'intéres.
30-abril	4h	Crear tres clients per poder-se connectar els diferents servlets
30-abril	4h	Crear servlets per poder accedir a diferentes taules.
30-abril	4h	Fer una ruta de dos punts i que es pugui visualitzar.
2-maig	2h	Afegir dades a la base de dades: Usuaris i punts d'interés.
3-maig	1h	Afegir punts d'interès a la base de dades.
5-maig	2h	Afegir rutes, comentaris i valoracions a la base de dades.
5-maig	4h	Crear servlets per poder afegir dades a la taula d'usuaris, comentaris i valoracions.
5-maig	4h	Fer rutes de més de dos punts i que es puguin visualitzar
5-maig	3h	Crear JUnit test del clientLoggin
5-maig	3h	Crear convertidors de StringJSON-JSONString
6-maig	4h	Corregir errors de connexió del Servlet
6-maig	2h	Crear Junit test del convertido de StringJSON-JSONString
6-maig	1h	Afegir punts a la base de dades
6-maig	2h	Habilitar les diferents opcions de l'activitat Loggin
7-maig	3h	Unificar els diferents Clients de l'aplicació android
7-maig	4h	Crear Servlet de Comments i Valorations.
7-maig	1h	Habilita opció de veure rutes
7-maig	2h	Habilita la opció de poder fer rutes a peu, amb bicileta o amb cotxe
7-maig	4h	Connectar l'activitat de visualitzar punts a la base de dades i corregir errors.
8-maig	4h	Crear Servlet Cities que accedeix a la taula cities.
8-maig	1h	Corregir errors de la connexió entre servlet cities i el client
8-maig	5h	Habilita la funcionalitat de poder registrar un usuari
8-maig	5h	Habilita la opció de poder escollir rutes i punts d'interès en funció del país i de la ciutat.
8-maig	5h	Afegir ciutats i punts d'interès a la base de dades.
9-maig	2h	Càrrega llista de punts des de base de dades.
9-maig	4h	Inserir usuari des de l'activitat de registra.
9-maig	4h	Afegir opció de recordar nom d'usuari i contrasenya.
9-maig	2h	Càrrega les imatges de la llista de la base de dades.
12-maig	2h	Corregir errors de la base de dades de la ruta de la imatge
12-maig	5h	Afegir imatge de càrrega.
12-maig	3h	Acabar activitat de login.
13-maig	4h	Inserir comentaris o/i valoracions connectant l'activitat al servlet.
13-maig	4h	Cercar informació sobre l'edició de ListView.
14-maig	3h	Afegir escoltadors a la listView.
14-maig	3h	Buscar informació sobre l'edició de ListView.
14-maig	3h	Acabar de millorar la opció de inserir comentaris i/o valoracions.
15-maig	3h	Afegir enllaç a la url dels punts
15-maig	1h	Afegir dialèg d'informació a la ListView dels punts
15-maig	5h	Dissenyar una vista no predeterminada de la listview de punts.
15-maig	6h	Corregir errors de la opció de inserir comentaris i/o valoracions.
16-maig	4h	Editar vista de listView part gràfica de punts i rutes.
18-maig	4h	Fer ruta per Barcelona recollint coordenades i fent fotografies.
19-maig	3h	Solucionar error de base de dades.
19-maig	6h	Factoritzar la listView treien bucle.
19-maig	6h	Canviar dimensió d'algunes imatges que donaven error.
20-maig	4h	Afegir animació a l'activitat d'inici.
20-maig	4h	Afegir fotografia a la llista de rutes.
20-maig	2h	Corregir errors de les rutes.
20-maig	2h	Afegir punts d'interès a la base de dades.
20-maig	30min	Generar diagrama de UML
21-maig	2h	Començar javadoc de servlet
21-maig	3h	Començar Javadoc de client
21-maig	2h	Fer el readme del servlet
21-maig	2h	Fer diagrama de casos d'us
21-maig	2h	Fer javadoc de les classes de model del client.
22-maig	5h	Acabar javadoc.
22-maig	1h	Corregir errors dels submenu d'opcions.
22-maig	1h	Revisar codi.
23-maig	1h	Finalitzat javadoc del servlet
23-maig	2h	Finalitzat readme de servlet i del client android
23-maig	3h	Finalitzat diagrama de disseny
23-maig	3h	Implementar la opció de detectar si hi ha internet al inicialitzar-se
23-maig	30 min	Analitzar bugs
23- maig	30 min	Realitzar readme server i client
23- maig	2h	Realitzar analisi funcional, no funcional
23- maig	30 min	Realitzar manual d'usuari
24-maig	4h	Afegir nous punts i ciutat de Sevilla a la base de dades.
25-maig	6h	Dissenyar botons, layouts i demés components de interficia gràfica.